**BẢNG PHÂN CÔNG TUẦN 5**

**LƯU Ý : NHÓM NÀO HOK LÀM VIỆC THÌ MÌNH BUỘC PHẢI CHO 0% TUẦN ĐÓ,NỘP TRỄ CÒN 50%.**

**\*\*CHÚ Ý : chữ đỏ là chức năng mới thêm tuần này.**

**Các chức năng thực hiện :**

**+ Màn hình chính với 3 chức năng : Help,About,Nhập thông tin khách hàng.**

**+ Màn hình Help bao gồm hướng dẫn sử dụng phần mềm.**

**+Màn hình About về thông tin nhóm.**

**+ Màn hình nhập thông tin khách hàng để khách hàng nhập các thông tin cần thiết.**

**(Mọi combobox chọn đều có thông tin nhập sẵn,lưu ý là mặc định là thông tin “Không quan tâm” - nghĩa là khách hàng không cần tiêu chí đó).**

**+Màn hình chi tiết sản phẩm : Khi khách hàng đã nhập thông tin,sẽ show ra các sản phẩm có thể khách hàng cần nhất.Khi đó sẽ có nút Mua Hàng cho khách khi ưng ý.**

**+Khách hàng còn có thêm lựa chọn là chọn sản phẩm cùng loại mới hơn khi ưng ý một sản phầm nào đó.**

**+ Tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí có sẵn : ram,dung lượng ổ cứng,……. ( xem thêm trong chi tiết sản phầm).Nhớ là các tiêu chí là combobox và luôn có phần “không quan tâm” – có nghĩa là người tìm kiếm hok quan tâm đến chi tiết này,chỉ search trên các tiêu chí khác).**

**+ Người quản lý : xóa hay bỏ xóa một sản phầm.Nên hiện tất cả sản phẩm ra ,rồi kế bên có nút check xóa hay hok.**

**+ Người quản lý : thêm sản phẩm. ( cái này kiểm tra kỹ nha,những cái có sẵn có thể dùng combobox,nhưng cái tên sản phẩm là phải nhập òi.)**

**CÁC NHÓM CÒN LẠI CHƯA CÓ NHIỆM VỤ THÌ NGÀY 20 /04 / 2011 LÊN LẠI FILE NÀY SẼ CÓ NHIỆM VỤ.NHIỆM VỤ SẼ DO NHÓM 23 ĐƯA RA : LÀ INSERT DỮ LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deadline | Duty | Group | Note |
| 5h00 sáng 20/04/2011 | Các bạn đưa ra nhiệm vụ insert khách hàng cho các nhóm chưa có trong bảng nhiệm vụ.Còn các loại máy các bạn phải tự cập nhật và thông tin phải chính xác nha (không như tuần rồi). | 23 | Khi các bạn xong,các bạn có thể bổ sung bản phân công ngay chính file này trên svn và thông báo để các nhóm biết vào nhận nhiệm vụ. Các bạn phải suy nghĩ dữ liệu nhiều và chính xác để thuật toán chạy chính xác nha. |
| 5h00 sáng 21/04/2011 | Thiết lập try,catch và throw cho 3 layer phần các bạn làm.  Nhớ sửa lại 1 lỗi : là phải clear hết sản phầm sau khi show xong .Còn tình trạng sản phẩm sau ghi tiếp vào sản phầm cũ. | 24 |  |
| 5h00 sáng 22/04/2011 | Thiết lập try,catch và throw cho 3 layer phần các bạn làm.  (thuật toán và show sản phầm mới hơn). | 28 | Trong phần show sản phẩm mới hơn phải có thêm button mua hàng,vì có thể mua hàng ngay lúc đó.  Còn 1 cái nữa,các bạn nên kiểm tra lại cái mình nói các bạn khi chiều : là khi chưa chọn sản phẩm nào mà nhấn nút “ Chọn sản phẩm mới cùng loại”. |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Thiết lập try,catch và throw cho 3 layer phần các bạn làm.  (search) | 26 |  |
| 5h00 sáng 24/04/2011 | Thiết lập try,catch và throw cho 3 layer phần các bạn làm.  Code thêm chức năng thêm sản phẩm cho admin.  Nhớ sửa lại những thứ như các bạn đề nghị cho phần các bạn. | 25 | Nhớ kiểm tra dữ liệu kỹ nha. |
| Nhóm 23 phân công nhiệm vụ cho các nhóm còn lại | Nhóm mình đã cố gắng add thêm 15 sản phẩm cho các bạn. Tổng cộng hiện h có 15+17 = 32 sản phẩm. Trong quá trình add Khách hàng nếu thấy sản phẩm nào ko hợp lý các bạn pm lại gấp để cập nhật. | | |
| Mẫu: insert into KhachHang(MaNgheNghiep, MaMucDichSuDung, MaDoTuoi, GioiTinhNam, MaTinhThanh)values (11,2,4,0,24) | | | |
| Nhập liệu theo từng loại nghề nghiệp | | | |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Học sinh  Sinh viên | 21 | Số lượng ít nhất 250 |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Doanh nhân  Bác sĩ | 22 | Số lượng ít nhất 250 |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Dược sĩ  Kỹ sư xây dựng | 27 | Số lượng ít nhất 250 |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Kỹ sư cơ khí  Kế toán | 29 | Số lượng ít nhất 250 |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Kiến trúc sư  Chuyên viên đồ họa | 30 | Số lượng ít nhất 250 |
| 5h00 sáng 23/04/2011 | Lập trình viên  Nhân viên văn phòng  Nghề khác … | 44 | Số lượng ít nhất 250 |

Mình phải làm trên cả 2 bảng Khách Hàng và Giao Dịch!

Để khỏi trùng lập mã khách hàng mỗi nhóm trong bảng Giao Dịch sẽ có thứ tự mã khách hàng như sau:

|  |
| --- |
| 21: từ 1->250 |
| 22: từ 251-> 500 |
| 27: từ 501->750 |
| 29: từ 751->1000 |
| 30: từ 1001 -> 1250 |
| 44: từ 1251->1500 |

Sau khi làm xong mình sẽ gom lại phần insert Khách Hàng và Giao Dich nên các bạn chỉ cần tuân theo mã khách hàng mình đã sắp xếp là ok.

Lưu ý: Việc nhập CSDL khách hàng là nhiệm vụ đòi hỏi tính logic. Logic ở đây là trong list danh sách các sản phẩm mà mình add vào dòng laptop thì các bạn phải chọn sản phẩm cho phù hợp với từng nhóm người. Ví dụ sinh viên thì ít ai sài máy trên 20 chai v.v… do đó các bạn nên suy tính trước khi thêm. Các bạn down database version 7.6 để xem mẫu cho kỹ.

CÁC BẠN TỰ LÀM RA 1 FILE SQL VÀ INSERT SAU ĐÓ UP LÊN GOOGLE CODE, MÌNH SẼ TỔNG HỢP LẠI VÀ UP LÊN GOOGLE CODE LẦN NỮA.

Đường dẫn vị trí nộp: Database ver 7.6/CSDLKhachHang

CÁCH ĐẶT TÊN FILE: Nhom23-KhachHang

Mọi thắc mắc các bạn liên hệ [nguyen\_dinhluyen@yahoo.com](mailto:nguyen_dinhluyen@yahoo.com) hoặc [ttkien\_it@yahoo.com](mailto:ttkien_it@yahoo.com)