**BẢNG PHÂN CÔNG TUẦN CUỐI**

**LƯU Ý : NHÓM NÀO HOK LÀM VIỆC THÌ MÌNH BUỘC PHẢI CHO 0% TUẦN ĐÓ,NỘP TRỄ CÒN 50%.**

* **Các nhóm code các bạn :** 
  + **Tái cấu trúc lại code (ít nhất cũng phải được cái extract method)**
  + **Đổi tên theo chuẩn mã nguồn.**
  + **Comment đầy đủ ( /// nha).**
  + **Viết unit test đầy đủ.( mình chia ra 3 vùng unit test rồi nha).**
  + **Khi đầy đủ,các bạn dùng** [**http://stylecop.codeplex.com/**](http://stylecop.codeplex.com/) **để coi mã nguồn các bạn còn chỗ nào cần sửa,sửa lại ngay. Nó có công cụ fix tự động nhưng mình khuyên các bạn đừng nên dùng , ví nó làm hư mã nguồn, mình thử òi….nó làm văng lỗi hết. Công cụ ở đây :** [**http://stylefix.codeplex.com/**](http://stylefix.codeplex.com/)
* **Các nhóm lưu ý chỉ fix phần code của mình, nếu liên quan code nhóm khác cần liên lạc nhóm khác để thỏa thuận làm. Các phần code nào chung có thể có 1 nhóm khác fix.**

**Nhóm 24 : sản phẩm mới hơn,chi tiết sản phẩm,thêm đặc tính mới.**

**Nhóm 25: quản lý xóa sản phẩm, thêm mới sản phẩm.**

**Nhóm 26 : tìm kiếm, thay đổi thuộc tính sản phẩm.**

**Nhóm 28 : thuật toán, tư vấn sản phẩm.**

* **DEADLINE CHO CÁC BẠN: 5H sáng 20/05/2011.**

**NHÓM 23 : DÙNG stylecop và kiểm tra qua coi viết thiếu unittest nào TRONG CÁC class trong BUS và testBUS.**

**NHÓM 29 : DÙNG stylecop và kiểm tra qua coi viết thiếu unittest nào TRONG CÁC class trong DAO và testDAO.**

**NHÓM 22 : DÙNG stylecop và kiểm tra qua coi viết thiếu unittest nào TRONG CÁC class trong TUVANLAPTOP(giao diện) và test TUVANLAPTOP, DTO và test DTO.**

* **Ngoài ra các bạn phải sửa và báo cáo lại class nào sai bao nhiêmcái. Không cần quá chi tiết.**
* **DEADLINE CHO CÁC BẠN: 5H sáng 22/05/2011.**

**NHÓM 21 : CHUẨN BỊ SLIDE VÀ THUYẾT TRÌNH.**

**CÒN NHÓM 27,44 CÁC BẠN NGÀY 18/05 LÊN COI NHIỆM VỤ NHA.**