|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deadline | Tên công việc | Nhóm phụ trách | Ghi chú |
| 14h00 – 22/3 | Cơ sở dữ liệu | 23 | Đưa càng sớm càng tốt nha.Nhớ nhập mỗi cái khoảng 10 dữ liệu mẫu và ghi ra cho mọi người biết.Nhớ sản phẩm có cột hình ảnh là tên hình nha(có cả đuôi ảnh).Cung cấp luôn 10 hình ảnh cho cho 10 sản phẩm cho nhóm code. |
| 14h00 – 22/3 | Viết bản code standard | 21 |  |
| 23h00 – 22/3 | Màn hình giao diện phần mềm.Làm cấu trúc 3 Layer luôn nha. | 29 | Tự xử nha bạn |
| 23h00 – 24/3 | Code trên winform chức năng “XEM TÒAN BỘ SẢN PHẦM” | 24 | Nhớ code giao diện để riêng ra cho nhóm sau viết test case dễ nha.Nhớ là có hình ảnh cho sản phẩm nữa nha.Lấy tên hình trong csdl,hình ảnh tạo 1 thư mục mới tên images rồi bỏ ảnh vô. |
| 23h00 – 24/3 | Code trên winform chức năng “NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG” | 25 | Nhớ code giao diện để riêng ra cho nhóm sau viết test case dễ nha. |
| 23h00 – 24/3 | Code trên winform chức năng “ABOUT” – Giới thiệu ngắn gọn về nhóm.Và viết test case nếu có code thêm chức năng nào phụ cho About. | 22 | Tự xử nha bạn |
| 23h00 – 25/3 | Viết test case cho chức năng “XEM TÒAN BỘ SẢN PHẦM.” | 28 | Khi nhóm trước code xong nhớ lấy làm liền nha. |
| 23h00 – 25/3 | Viết test case cho chức năng “XEM TÒAN BỘ SẢN PHẦM” | 21 | Khi nhóm trước code xong nhớ lấy làm liền nha |
| 23h00 – 26/3 | Kiểm tra tòan bộ sản phẩm coi có cái nào sai chuẩn code,coi test case nào còn thiếu trường hợp. | 26 |  |
| 23h – 26/3 | Code trước chức năng Thay đổi sản phầm,xóa sản phầm,thêm sản phầm | 27 | Cái này tuần sau chưa nộp,các bạn code trước để dự phòng cho dự án nha,code thôi hok có up lên google code nha,nếu còn thời gian mình sẽ tính. |
| 23h - 27/3 | Làm giao diện màn hình tìm kiếm và tìm kiến nâng cao,giống như yêu cầu mình ghi trong bản dự án | 44 | Vd : như tìm kiếm thường thì có các combobox : CPU,màu sắc,dung lượng ổ cứng……..Tìm kíêm nâng cao gồm có : di chuyển thường xuyên hay không,độ ẩm ướt quanh nhà,…..Làm màn hình thôi nha,chưa cần các bạn code.Cũng code xong hok up lên google code nha,để mình xem xét đã. |

Nhớ là dùng LINQ để truy xuất dữ liệu nha.

Nhớ kiểu tra code standard thường xuyên nha.

Các bạn làm sau không nên thay đổi code của các bạn làm trước nha.